Table of Contents

# HLS 학원 맞춤형 디지털 관리 시스템 제안서

작성일: 2026-02-08 버전: 3.0 (최종) 작성자: 해민

## 목차

- 제안 개요

- 현재 상황 분석

- Part 1: 스마트 학원 관리 시작하기 (GAS)

- Part 2: 통합 디지털 학원 시스템 (풀스택)

- 도입 효과 분석 (ROI)

- 시장 시세 및 비용 산정 근거

- 소유권 및 권리 구조

- 비용 총괄 및 계약 옵션

- 개발 일정

- 자주 묻는 질문

- 다음 단계

- 참고 자료

# 1. 제안 개요

## 1.1 본 문서의 목적

본 제안서는 HLS 학원의 학생 관리 업무를 수기 스프레드시트 방식에서 자동화된 디지털 시스템으로 전환하기 위한 개발 계획과 비용을 제시합니다.

## 1.2 핵심 제안 요약

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         제안 구조 한눈에 보기                            │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                       │
│     Part 1 (지금 바로 시작)              Part 2 (검증 후 확장)           │
│     ┌─────────────────────┐           ┌─────────────────────┐        │
│     │  스마트 학원 관리     │    ──→    │  통합 디지털 시스템   │        │
│     │  (GAS 프로토타입)     │           │  (웹 + 모바일 앱)    │        │
│     │                     │           │                     │        │
│     │  • 학생/반/출결 관리  │           │  • 학생관리 SaaS     │        │
│     │  • 상담 기록         │           │  • 문제풀이 앱       │        │
│     │  • 자동 문자 발송     │           │  • 문제 DB 관리      │        │
│     │                     │           │                     │        │
│     │  400만원 (일시불)     │           │  월 700~800만원      │        │
│     │  운영비: 0원         │           │  (옵션에 따라)       │        │
│     │  완성: 약 1개월       │           │  개발: 10~12개월     │        │
│     └─────────────────────┘           └─────────────────────┘        │
│                                                                       │
│     * Part 2와 함께 계약 시                                            │
│       Part 1: 200만원 (50% 할인)                                      │
│                                                                       │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

| 구분 | Part 1 | Part 2 |
| --- | --- | --- |
| 명칭 | 스마트 학원 관리 (프로토타입) | 통합 디지털 학원 시스템 |
| 범위 | 학생/반/출결/상담 관리 | 학생관리 + 문제풀이앱 + 문제DB |
| 플랫폼 | 웹 (Google Apps Script) | 웹 + 모바일 앱 (풀스택) |
| 대상 학원 | HLS 본원 전용 | 다지점 확장 가능 |
| 개발 비용 | 400만원 (일시불) | 월 700~800만원 (옵션별) |
| 운영 비용 | 무료 | 월 5~10만원 |
| 개발 기간 | 약 1개월 | 10~12개월 |

## 1.3 왜 2단계로 진행하는가

대규모 시스템을 처음부터 개발할 경우 다음과 같은 위험이 있습니다:

| 위험 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| 개발 기간 장기화 | 실제 사용까지 1년 이상 소요 가능 |
| 요구사항 불일치 | 완성 후 실제 업무 흐름과 맞지 않을 수 있음 |
| 비용 집중 | 초기에 대규모 투자 필요 |
| 검증 불가 | 중간 결과물 없이 최종 완성까지 확인 불가 |

2단계 접근의 장점: - Part 1으로 즉시 업무 효율화 시작 - 실사용을 통한 요구사항 검증 및 보완 - Part 2 진행 여부를 데이터 기반으로 판단 가능 - 비용 분산으로 재정 부담 완화

[현재]                [Part 1]                [Part 2]
스프레드시트    →    웹 기반 시스템    →    통합 플랫폼
수기 입력            (약 1개월)             (10~12개월)
                     HLS 전용              다지점 확장 가능
                     무료 운영             앱 + 분석 기능

# 2. 현재 상황 분석

## 2.1 현행 업무 방식의 문제점

현재 HLS 학원에서는 학생 관리, 출결 체크, 상담 기록 등을 스프레드시트 수기 입력 방식으로 운영하고 있습니다.

### 업무별 소요 시간 (추정)

| 업무 | 담당자 | 일일 소요 시간 | 월간 환산 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출결 체크 및 기록 | 관리자/강사 | 30~60분 | 10~20시간 |
| 학부모 문자 발송 | 관리자 | 20~40분 | 7~13시간 |
| 상담 기록 정리 | 관리자/강사 | 15~30분 | 5~10시간 |
| 학생 정보 검색 | 전 직원 | 10~20분 | 3~7시간 |
| 월말 통계 작성 | 팀장/원장 | - | 3~5시간 |
| 합계 |  | 1~2.5시간/일 | 28~55시간/월 |

### 수기 관리의 구조적 한계

| 문제 | 영향 | 빈도 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 입력 오류 | 학생 정보 불일치, 출결 누락 | 주 1~2회 |
| 정보 검색 지연 | 상담 시 과거 기록 확인 어려움 | 매일 |
| 동시 작업 충돌 | 여러 명이 수정 시 데이터 덮어쓰기 | 주 1회 |
| 통계 작성 부담 | 월말 수작업 집계로 야근 발생 | 월 1회 |
| 데이터 손실 위험 | 실수로 인한 삭제, 파일 손상 | 연 1~2회 |
| 분점 확장 어려움 | 지점별 데이터 통합 관리 불가 | 상시 |

## 2.2 시스템 도입 시 기대 효과

| 현재 방식 | 시스템 도입 후 |
| --- | --- |
| 매번 수기 입력 | 클릭 몇 번으로 자동 기록 |
| 정보 찾기 어려움 | 검색으로 즉시 조회 |
| 실수로 데이터 손실 가능 | 자동 백업 및 복구 |
| 여러 명 동시 작업 시 충돌 | 실시간 동시 접속 가능 |
| 통계/분석 수작업 | 자동 리포트 생성 |
| 학부모 문자 일일이 발송 | 자동 알림 발송 |

# 3. Part 1: 스마트 학원 관리 시작하기 (GAS)

## 3.1 개요

Part 1은 Google Apps Script(GAS) 기반의 웹 시스템입니다. 브라우저에서 접속하여 사용하며, Google 인프라를 활용하여 추가 운영 비용 없이 운영할 수 있습니다.

Google Apps Script(GAS)란? Google이 제공하는 클라우드 기반 개발 환경으로, Google 스프레드시트, 드라이브 등과 연동되는 웹 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 별도 서버 비용 없이 운영 가능합니다.

### 기술 구성

| 항목 | 기술 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | HTML/CSS/JavaScript | 무료 |
| 백엔드 | Google Apps Script | 무료 |
| 데이터베이스 | Google 스프레드시트 | 무료 |
| 호스팅 | Google Cloud | 무료 |
| 문자 발송 | 솔라피 API 연동 | 건당 과금 |

## 3.2 주요 기능

### 3.2.1 학생 관리

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 학생 등록 | 이름, 연락처, 학교, 학년, 학부모 정보 등록 |
| 정보 수정 | 등록된 학생 정보 수정 및 업데이트 |
| 학생 검색 | 이름, 반, 학년 등 조건별 즉시 검색 |
| 수강 이력 | 수강 과목 및 반 변경 이력 자동 기록 |
| 상태 관리 | 재원/휴원/퇴원 상태 관리 |

### 3.2.2 반 관리

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 반 생성 | 과목, 레벨, 시간대별 반 생성 |
| 학생 배정 | 학생을 반에 배정 및 이동 |
| 정원 관리 | 반별 정원 설정 및 현황 확인 |
| 강사 배정 | 반별 담당 강사 지정 |

### 3.2.3 시간표

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 시간표 조회 | 강사별, 반별, 요일별 시간표 확인 |
| 시간표 편집 | 드래그 앤 드롭 방식 시간 변경 |
| 충돌 감지 | 강사/강의실 중복 배정 시 경고 |

### 3.2.4 출결 관리

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 출석 체크 | 반별 출석/지각/결석/조퇴 기록 |
| 출결 현황 | 학생별, 반별 출결 통계 조회 |
| 자동 알림 | 결석 시 학부모 자동 문자 발송 (선택) |

### 3.2.5 상담 기록

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 상담 등록 | 학생/학부모 상담 내용 기록 |
| 이력 조회 | 학생별 전체 상담 이력 조회 |
| 태그 분류 | 상담 유형별 태그 (학습/생활/진로 등) |
| 후속 조치 | 다음 상담 일정, 조치 사항 기록 |

### 3.2.6 문자 발송

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 개별 발송 | 특정 학부모에게 문자 발송 |
| 단체 발송 | 반별, 전체 학부모 일괄 발송 |
| 템플릿 | 자주 쓰는 문구 저장 및 활용 |
| 발송 이력 | 발송 내역 및 성공/실패 확인 |

문자 비용 (솔라피 기준): 단문(SMS) 13원/건, 장문(LMS) 29원/건, 카카오 알림톡 9원/건

### 3.2.7 리포트

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 출결 리포트 | 기간별 출결 통계 자동 생성 |
| 학생 현황 | 재원/휴원/퇴원 현황 요약 |
| 반 현황 | 반별 정원 대비 현원 현황 |

## 3.3 현재 개발 상태

기본 기능 개발이 상당 부분 진행되어 있습니다.

| 기능 | 진행률 | 남은 작업 |
| --- | --- | --- |
| 학생 관리 | 90% | UI 개선, 검색 최적화 |
| 반 관리 | 80% | 정원 관리 기능 추가 |
| 시간표 | 80% | 충돌 감지 로직 |
| 출결 관리 | 60% | 통계 및 자동 알림 |
| 상담 기록 | 50% | 이력 조회 UI |
| 문자 발송 | 100% | 완료 (솔라피 연동) |
| 리포트 | 30% | 자동 생성 기능 |

### 개발 규모

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 코드 라인 수 | 25,176 라인 |
| 함수 수 | 278개 |
| API 엔드포인트 | 44개 |
| DB 테이블 | 15개 |

## 3.4 Part 1의 장점과 한계

### 장점

| 장점 | 설명 |
| --- | --- |
| 즉시 도입 가능 | 1개월 내 완성, 바로 실무 적용 |
| 운영 비용 무료 | Google 무료 플랜 활용 |
| 검증된 기술 | Google 인프라 안정성 |
| 점진적 개선 | 사용하면서 피드백 반영 가능 |
| Part 2 준비 | 요구사항 구체화 및 데이터 축적 |

### 한계 (GAS의 구조적 제약)

| 한계 | 설명 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 처리 용량 | 학생 500명 이상 시 속도 저하 가능 | 대형 학원 부적합 |
| 동시 접속 | 30명 이상 동시 접속 시 지연 | 대규모 사용 제한 |
| 모바일 앱 | 앱 형태 제공 불가 (웹만 가능) | 학생용 앱 불가 |
| 다지점 관리 | 지점별 분리 관리 어려움 | 분점 확장 제한 |
| 고급 분석 | 복잡한 통계/AI 분석 불가 | 취약점 분석 등 제한 |

결론: Part 1은 HLS 본원 전용으로 지금 당장 사용할 수 있는 시스템입니다. 다지점 확장, 학생용 앱, 고급 분석 기능이 필요하다면 Part 2로 진행해야 합니다.

## 3.5 비용

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 개발비 (단독 계약) | 400만원 | 일시불 |
| 개발비 (Part 2 동시 계약) | 200만원 | 50% 할인 |
| 운영비 | 0원 | Google 무료 플랜 |
| 문자 비용 | 건당 과금 | 솔라피 요금 별도 |

Part 2와 함께 계약하시면 Part 1 개발비가 400만원에서 200만원으로 할인됩니다. 이는 장기 파트너십에 대한 할인입니다.

### 비용 근거

| 비교 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 유사 프로젝트 (학생관리 자동화 웹) | 1,000만원 | 위시캣 실제 프로젝트, 60일 |
| GAS 기술 특성 반영 | 300~500만원 | 전문 프레임워크 대비 단순한 기술 |
| 본 제안 | 400만원 | 시장 적정가 반영 |

출처: 위시캣 학생관리 자동화 웹 프로젝트 #147617

## 3.6 산출물

| 산출물 | 설명 |
| --- | --- |
| 웹 시스템 | 브라우저에서 접속 가능한 관리 화면 |
| 소스코드 | Google Apps Script 프로젝트 접근 권한 |
| 데이터 | Google 스프레드시트 (자동 백업) |
| 사용 매뉴얼 | 기능별 사용법 문서 |

# 4. Part 2: 통합 디지털 학원 시스템 (풀스택)

## 4.1 왜 Part 2가 필요한가

Part 1을 운영하면서 다음과 같은 필요가 생길 수 있습니다:

| 요구사항 | Part 1 | Part 2 |
| --- | --- | --- |
| “분점에도 같은 시스템을 쓰고 싶다” | 불가 | 가능 |
| “학생들이 앱으로 문제를 풀었으면 좋겠다” | 불가 | 가능 |
| “문제 은행을 체계적으로 관리하고 싶다” | 불가 | 가능 |
| “학생별 취약점을 자동 분석해주면 좋겠다” | 불가 | 가능 |
| “학생 500명 이상도 빠르게 처리되어야 한다” | 불가 | 가능 |

이러한 기능들은 Google Apps Script의 구조적 한계로 인해 구현이 어렵거나 불가능합니다. 본격적인 웹/앱 서비스로 새로 개발해야 합니다.

## 4.2 시스템 구성

Part 2는 3개의 연동된 서비스로 구성됩니다.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Supabase (통합 백엔드)                       │
│          데이터베이스 + 사용자 인증 + 실시간 동기화 + 파일 저장        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
              │                      │                      │
        ┌─────┴─────┐          ┌─────┴─────┐          ┌─────┴─────┐
        │ 서비스 1   │          │ 서비스 2   │          │ 서비스 3   │
        │           │    ←→    │           │    ←→    │           │
        │ 학생 관리  │          │ 문제 풀이  │          │ 문제 DB   │
        │   웹      │          │   앱      │          │   웹      │
        │ (관리자용) │          │  (학생용)  │          │ (강사용)  │
        │           │          │           │          │           │
        │  React    │          │  Flutter  │          │  React    │
        └───────────┘          └───────────┘          └───────────┘

Supabase란? 오픈소스 기반 백엔드 서비스로, 데이터베이스, 사용자 인증, 실시간 동기화 등을 제공합니다. 직접 서버를 구축하는 것보다 빠르고 비용 효율적입니다.

React란? 페이스북이 개발한 웹 애플리케이션 프레임워크로, 현재 가장 널리 사용되는 웹 개발 기술입니다.

Flutter란? Google이 개발한 모바일 앱 개발 프레임워크로, 하나의 코드로 Android와 iOS 앱을 동시에 만들 수 있습니다.

## 4.3 서비스 1: 학생 관리 시스템 (관리자/강사용 웹)

Part 1의 모든 기능을 포함하며, 다음 기능이 추가됩니다.

### 기본 기능 (Part 1 포함)

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 학생 관리 | 등록, 수정, 검색, 상태 관리 |
| 반 관리 | 생성, 배정, 정원 관리 |
| 시간표 | 조회, 편집, 충돌 감지 |
| 출결 관리 | 출석 체크, 통계, 자동 알림 |
| 상담 기록 | 등록, 이력 조회, 태그 분류 |
| 문자 발송 | 개별/단체 발송, 템플릿 |

### 확장 기능

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 다지점 관리 | 여러 지점을 하나의 시스템에서 통합 관리 |
| 권한 관리 | 원장/팀장/강사/관리자별 접근 권한 분리 |
| 학습 일지 | 문제풀이 앱 결과가 자동으로 기록 |
| 취약점 분석 | 학생별 취약 유형 자동 분석 및 표시 |
| 성적 추이 | 기간별 성적 변화 그래프 |
| 학부모 알림 | 카카오톡/문자 자동 발송 (출결, 성적) |
| 대시보드 | 핵심 지표 한눈에 확인 |

### 예상 화면 수: 약 25개 이상

| 영역 | 화면 예시 |
| --- | --- |
| 학생 | 목록, 상세, 등록/수정, 학습일지, 성적추이 |
| 반 | 목록, 상세, 학생배정, 시간표 |
| 출결 | 출석체크, 통계, 알림설정 |
| 상담 | 목록, 등록, 상세 |
| 문자 | 발송, 템플릿, 이력 |
| 분석 | 대시보드, 학생별분석, 반별비교 |
| 설정 | 지점관리, 권한관리, 알림설정 |

## 4.4 서비스 2: 문제 풀이 앱 (학생용 모바일 앱)

학생들이 스마트폰이나 태블릿에서 문제를 풀 수 있는 Android 앱입니다.

### 주요 기능

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 문제 풀이 | 화면에서 문제 확인 및 답안 입력 |
| 즉시 채점 | 제출 즉시 정답/오답 확인 |
| 정오표 | 맞은 문제, 틀린 문제 한눈에 확인 |
| 오답 노트 | 틀린 문제 자동 저장 및 다시 풀기 |
| 진도 확인 | 학습 진도율, 완료/미완료 표시 |
| 성적 조회 | 과목별, 기간별 점수 이력 확인 |

### 문제 유형 지원

| 유형 | 설명 |
| --- | --- |
| 객관식 | 4~5지선다 |
| 단답형 | 숫자, 단어 입력 |
| OX형 | 참/거짓 선택 |

참고: 주관식(서술형) 채점은 자동화가 어려워 초기 버전에서는 제외됩니다.

### 예상 화면 수: 약 15개 이상

| 영역 | 화면 예시 |
| --- | --- |
| 로그인 | 로그인, 비밀번호찾기 |
| 문제풀이 | 과목선택, 문제화면, 결과화면 |
| 정오표 | 전체정오표, 오답노트 |
| 성적 | 성적조회, 추이그래프 |
| 설정 | 프로필, 알림설정 |

## 4.5 서비스 3: 문제 DB 관리 (강사용 웹)

강사가 문제를 등록하고 관리하는 웹 시스템입니다.

### 주요 기능

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 문제 등록 | 문제, 보기, 정답, 해설 입력 |
| 이미지 업로드 | 문제/보기/해설에 이미지 첨부 |
| 분류/태깅 | 과목, 단원, 유형, 난이도 지정 |
| 문제 검색 | 조건별 검색으로 문제 찾기 |
| 문제 세트 | 여러 문제를 묶어 시험지 구성 |
| 통계 확인 | 문제별 정답률, 오답 유형 분석 |

### 분류 체계 예시

| 분류 기준 | 예시 |
| --- | --- |
| 과목 | 영어, 수학, 국어 |
| 단원 | 문법-시제, 문법-가정법, 독해-주제찾기 |
| 난이도 | 상/중/하 또는 1~5단계 |
| 유형 | 객관식, 단답형, OX형 |
| 출처 | 자체제작, 기출문제, 교재 |

### 예상 화면 수: 약 15개 이상

| 영역 | 화면 예시 |
| --- | --- |
| 문제 | 목록, 등록, 수정, 상세, 미리보기 |
| 문제세트 | 목록, 생성, 편집, 배포 |
| 통계 | 문제별통계, 전체분석 |
| 설정 | 분류관리, 태그관리 |

## 4.6 3개 서비스 연동 흐름

세 서비스는 실시간으로 연동되어 데이터가 자동으로 흐릅니다.

[강사: 문제 DB]                    [학생: 앱]                    [관리자: 학생 관리]
      │                                │                               │
      │  (1) 문제 등록/수정              │                               │
      ├──────────────────────────────→ │                               │
      │     (실시간 반영)               │                               │
      │                                │  (2) 문제 풀이                  │
      │                                ├──────────────────────────────→│
      │                                │     (결과 자동 기록)            │
      │                                │                               │
      │  (3) 정답률/오답 통계             │                               │
      │←──────────────────────────────┤                               │
      │     (분석 데이터)               │                               │
      │                                │                               │
      │                                │  (4) 취약점 분석 결과            │
      │                                │←──────────────────────────────┤
      │                                │     (학습 가이드)               │

### 연동 시나리오 예시

| 시나리오 | 흐름 |
| --- | --- |
| 새 문제 출제 | 강사가 문제 등록 → 학생 앱에 즉시 반영 |
| 학생 풀이 | 학생이 문제 풀이 → 정오표 자동 생성 → 학습일지에 기록 |
| 취약점 파악 | 오답 누적 → 취약 유형 분석 → 학생관리 시스템에 표시 |
| 학부모 알림 | 주간 성적 집계 → 자동 문자/카톡 발송 |

## 4.7 개발 범위에서 제외되는 것

다음 기능들은 기술적 복잡도, 규정 준수 요건 등으로 인해 본 프로젝트 범위에 포함되지 않습니다.

| 제외 항목 | 이유 | 대안 |
| --- | --- | --- |
| 결제 시스템 | PG연동, PCI-DSS 보안 규정 준수 필요 | 토스페이먼츠 등 전문 솔루션 도입 |
| 키오스크 | 하드웨어 연동 + 결제 기능 필요 | 별도 전문 업체 |
| iOS 앱 | 개발 기간/비용 증가 | Android 우선, iOS는 추후 협의 |
| 오프라인 모드 | 동기화 복잡도 높음 | 필요시 추후 추가 개발 |
| 주관식 자동 채점 | AI 기술 필요, 정확도 보장 어려움 | 객관식/단답형 우선 |

특히 결제 시스템은 금융 보안 규정이 엄격하여, 무리하게 포함하면 프로젝트 전체 실패 위험이 높아집니다. 전문 결제 솔루션(토스페이먼츠, 네이버페이, 카카오페이 등) 도입을 권장합니다.

# 5. 도입 효과 분석 (ROI)

## 5.1 정량적 효과: 업무 시간 절감

### 업무별 시간 절감 추정

| 업무 | 현재 (수기) | 시스템 도입 후 | 절감 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출결 체크 + 기록 | 30~60분/일 | 5~10분/일 | 25~50분/일 |
| 학부모 문자 발송 | 20~40분/일 | 자동화 | 20~40분/일 |
| 상담 기록 검색/정리 | 15~30분/일 | 즉시 검색 | 10~25분/일 |
| 학생 정보 검색 | 10~20분/일 | 즉시 검색 | 8~15분/일 |
| 월말 통계/리포트 | 3~5시간/월 | 자동 생성 | 3~5시간/월 |

### 인건비 환산

시급 1.5~2만원 기준으로 환산 시:

| 구분 | 월간 절감 시간 | 시급 1.5만원 | 시급 2만원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리자 1명 | 40시간 | 60만원 | 80만원 |
| 강사 3명 | 45시간 (15x3) | 67.5만원 | 90만원 |
| 팀장 1명 | 12시간 | 18만원 | 24만원 |
| 월간 합계 | 97시간 | 145.5만원 | 194만원 |
| 연간 합계 | 1,164시간 | 1,746만원 | 2,328만원 |

위 수치는 보수적 추정치입니다. 실제 절감 효과는 학원 규모와 업무 방식에 따라 달라질 수 있습니다.

## 5.2 정성적 효과

### 업무 품질 향상

| 영역 | 효과 |
| --- | --- |
| 데이터 정확성 | 수기 입력 오류 제거, 자동 검증 |
| 의사결정 속도 | 실시간 통계로 즉각적 판단 가능 |
| 고객 만족도 | 학부모 자동 알림으로 신뢰도 향상 |
| 직원 만족도 | 반복 업무 감소, 본연의 업무(수업)에 집중 |

### 사업 확장 기반

| 영역 | 효과 |
| --- | --- |
| 분점 확장 | 표준화된 시스템으로 빠른 복제 가능 |
| 데이터 축적 | 학생 데이터 기반 맞춤 서비스 개발 |
| 차별화 | 타 학원 대비 디지털 경쟁력 확보 |

## 5.3 투자 대비 효과 (ROI)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     투자 대비 효과 (ROI)                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  Part 1 (GAS 프로토타입)                                        │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │  투자: 400만원 (일시불)                                    │  │
│  │  월간 절감: 50~80만원                                      │  │
│  │  운영비: 0원                                               │  │
│  │  ─────────────────────                                    │  │
│  │  손익분기점: 5~8개월                                       │  │
│  │  (Part 2 동시 계약 시: 3~4개월)                            │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                 │
│  Part 2 (풀스택 시스템) — 옵션 A 기준                            │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │  투자: 월 700만원 x 12개월 = 8,400만원                     │  │
│  │  월간 절감 효과: 150~200만원                                │  │
│  │  개발 완료 후 운영비: 월 10~20만원                          │  │
│  │  ─────────────────────                                    │  │
│  │  개발 기간 중: 투자 단계                                   │  │
│  │  개발 완료 후: 월 130~180만원 순절감                        │  │
│  │  연간 순절감: 1,560~2,160만원                              │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                 │
│  ※ 분점 확장 시 추가 개발 없이 적용 → 효과 극대화               │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 6. 시장 시세 및 비용 산정 근거

## 6.1 개발자 인건비 시장 현황 (2025-2026)

### KOSA 공식 통계

한국소프트웨어산업협회(KOSA)에서 발표한 2026년 적용 SW기술자 평균임금입니다.

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 일 평균임금 | 414,762원 | 전년 대비 4.7% 상승 |
| 월 환산 (20.6일) | 약 854만원 | 기본급+수당+상여+퇴직금+4대보험 포함 |
| 시간 평균임금 | 51,845원 | 8시간 기준 |

출처: KOSA SW기술자 평균임금 2026년 공표

### 위시캣 프리랜서 실거래 단가 (2025 상반기)

국내 최대 IT 아웃소싱 플랫폼 위시캣의 실제 계약 데이터입니다.

| 직군 | 주니어 | 미드레벨 | 시니어 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | 425만원 | 533만원 | 758만원 |
| 백엔드 | - | 578만원 | 750만원+ |
| 풀스택 | 391만원 | 561만원 | 750만원 |
| Android | - | - | 673만원 |

출처: 위시캣 2025 프리랜서 개발자 리포트

## 6.2 유사 프로젝트 외주 비용

### 실제 프로젝트 사례

| 프로젝트 | 기간 | 비용 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방과후 학생관리 자동화 웹 | 60일 | 1,000만원 | 위시캣 #147617 |
| 학원생 관리 솔루션 웹+앱 | 90일 | 3,800만원 | 위시캣 #124545 |
| 소규모 학원 관리 앱 (기본) | 3개월 | 3,000~4,000만원 | 위시캣 |
| 중규모 학원 관리 시스템 | 6개월 | 6,000~8,000만원 | 위시캣 |
| 웹+앱 통합 시스템 (본 프로젝트 유사) | 8~10개월 | 8,000만원~1억원 | 브런치 |

## 6.3 본 프로젝트 비용 산정

### 시장가 기준 (외주 개발 시)

만약 본 프로젝트를 외부 개발사에 외주로 맡긴다면:

| 파트 | 시니어 개발자 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 학생관리 SaaS | 2,500만원 | CRUD + 분석 + 다지점 |
| 문제풀이 앱 (Android) | 2,000만원 | 채점 + 정오표 + 오답노트 |
| 문제DB 관리 SaaS | 2,000만원 | 문제 CRUD + 분류 + 통계 |
| 연동/인프라 | 1,000만원 | Supabase + 실시간 동기화 |
| 총계 | 7,500만원 | 8~10개월 기준 |

### 본 제안과 시장가 비교

| 구분 | 시장가 | 제안가 | 절감 |
| --- | --- | --- | --- |
| Part 1 (GAS) | 300~1,000만원 | 400만원 (번들 시 200만원) | 시장 적정가 |
| Part 2 옵션 A (월) | 750~850만원 | 700만원 | 7~18% |
| Part 2 옵션 A (12개월) | 9,000~10,200만원 | 8,400만원 | 7~18% |

### 왜 시장가보다 저렴하게 제안하는가

| 이유 | 설명 |
| --- | --- |
| 도메인 이해 | 이미 HLS 학원 업무를 이해하고 있어 학습 비용이 없음 |
| 장기 파트너십 | 단발성 외주가 아닌 지속적인 협력 관계 지향 |
| 상호 성장 | 학원의 성장이 곧 시스템의 성장으로 이어짐 |
| Part 1 기반 | Part 1 개발 과정에서 축적된 이해도 활용 |

# 7. 소유권 및 권리 구조

## 7.1 소프트웨어 권리의 기본 개념

소프트웨어 개발에서 “누가 무엇을 소유하는가”는 중요한 문제입니다. 흔히 혼동되는 개념을 명확히 구분합니다.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    소프트웨어 권리 3가지 개념                          │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                    │
│  (1) 소스코드 인도 ───→  "집 열쇠를 받는 것"                         │
│      코드 파일/저장소 접근권을 받는 것                                 │
│                                                                    │
│  (2) 저작재산권 양도 ──→  "집 등기를 이전받는 것"                     │
│      복제/배포/수정 등 경제적 권리를 넘기는 것                         │
│                                                                    │
│  (3) 사용권 부여 ────→  "임차권을 받는 것"                           │
│      특정 범위 내에서 사용할 수 있는 권리                              │
│                                                                    │
│  ※ 소스코드를 받았다고 자동으로 저작권이 넘어가지 않습니다.             │
│     계약서에 별도로 명시해야 합니다.                                   │
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 7.2 저작권 귀속의 법적 원칙

| 상황 | 기본 원칙 | 실무 해석 |
| --- | --- | --- |
| 외주/위탁 개발 | 계약으로 정함 | 계약서에 IP 조항 명시 필수 |
| 정규직(업무상저작물) | 법인 등이 저작자 | 회사 귀속으로 해석될 가능성 높음 |
| 저작재산권 양도 계약 | 계약서 문구가 핵심 | 양도 범위 미기재 시 분쟁 가능 |

법적 근거: 저작권법 제9조(업무상저작물) 해설 - 문화체육관광부, 저작권법 제45조(저작재산권의 양도) - 법령정보센터

## 7.3 분점/프랜차이즈 확장을 위해 필요한 권리

만약 이 시스템을 분점이나 가맹점에도 배포하려면, 아래 권리들이 필요합니다:

| 권리 | 왜 필요한가 |
| --- | --- |
| 복제권 | 지점이 늘어날 때마다 시스템을 설치/복사해야 함 |
| 개작(수정)권 | 지점별로 기능을 추가/변경할 수 있어야 함 |
| 서브라이선스권 | 가맹점에게 “사용권”을 내려줄 수 있어야 함 |

“본점에서만 쓰는 내부 시스템”과 “프랜차이즈 확장 가능한 시스템”은 계약상 완전히 다른 상품입니다. 후자가 더 넓은 권리를 포함하므로 비용도 달라집니다.

## 7.4 권리 구조 옵션

학원의 필요에 따라 두 가지 옵션을 제안합니다.

### 옵션 A: 기본형 (월 700만원)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 소스코드 | 전체 인도 (저장소 접근권 부여) |
| 사용권 | HLS 학원 내 무제한 사용 |
| 수정권 | 학원 내부에서 자유롭게 수정 가능 |
| 유지보수 | 다른 개발자 투입 가능 |
| 저작권 | 개발자 보유 |

학원이 할 수 있는 것: - HLS 모든 지점에서 시스템 사용 - 필요에 따라 기능 수정/추가 - 다른 개발자를 투입하여 유지보수 - 시스템을 기반으로 사업 운영

학원이 할 수 없는 것: - 소스코드를 외부에 판매 - 타 학원(비계열)에 시스템 제공 - 시스템 자체를 상품으로 판매

### 옵션 B: 완전 양도형 (월 800만원)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 소스코드 | 전체 인도 (저장소 접근권 부여) |
| 저작재산권 | 전체 양도 (복제, 배포, 수정, 2차 저작물 작성 등) |
| 사용 범위 | 제한 없음 |

학원이 할 수 있는 것: - 옵션 A의 모든 권리 - 소스코드를 외부에 판매 - 타 학원에 시스템 제공/판매 - 시스템 자체를 상품으로 사업화 - 개발자 동의 없이 자유로운 활용

## 7.5 옵션 비교표

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    옵션 A vs 옵션 B 비교                             │
├────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┤
│       구분         │  옵션 A (기본형)  │  옵션 B (완전 양도형)       │
├────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│  월 개발비          │  700만원          │  800만원                   │
│  12개월 총액        │  8,400만원        │  9,600만원                 │
├────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│  소스코드 인도      │  O               │  O                        │
│  내부 사용          │  O (무제한)       │  O (무제한)                │
│  수정/유지보수      │  O               │  O                        │
│  타 개발자 투입     │  O               │  O                        │
│  분점/가맹점 배포   │  O (HLS 계열)    │  O (무제한)                │
│  외부 판매          │  X               │  O                        │
│  저작권 소유        │  개발자           │  학원                      │
├────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│  적합한 경우        │ HLS 내부 사용     │ 타 학원 판매/프랜차이즈     │
└────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┘

## 7.6 왜 저작권 양도에 프리미엄이 있는가

저작권 완전 양도는 개발자 입장에서 다음을 의미합니다:

| 포기하는 것 | 설명 |
| --- | --- |
| 재사용 권리 | 동일 코드를 다른 프로젝트에 활용 불가 |
| 포트폴리오 | 향후 유사 프로젝트 수주 시 활용 제한 |
| 파생 수익 | 시스템 상품화 시 수익 참여 불가 |

따라서 완전 양도 시에는 업계 관행상 개발비의 10~30% 프리미엄이 적용됩니다. 본 제안에서는 월 100만원 (약 14%) 프리미엄을 반영하였습니다.

## 7.7 옵션 전환 가능 (크레딧 상계 방식)

옵션 A로 시작하다가 추후 저작권 완전 양도(옵션 B)가 필요해지면 별도 협의를 통해 전환할 수 있습니다. 이 경우 기존 지급액의 일부를 크레딧으로 인정하는 방식도 협의 가능합니다.

예시:

- 12개월간 옵션 A (월 700만원) 지급 = 8,400만원
- 나중에 완전 양도 협의 시, 기존 지급액의 일부를 양도가에서 차감
→ "이중 지불" 부담을 줄이는 업계 표준 방식

## 7.8 권장 사항

| 상황 | 권장 옵션 |
| --- | --- |
| HLS 계열 지점에서만 사용 예정 | 옵션 A (비용 효율적) |
| 타 학원 판매/프랜차이즈 사업 계획 | 옵션 B (완전한 권리 확보) |
| 현재는 내부 사용, 추후 확장 가능성 | 옵션 A → 나중에 옵션 B로 전환 협의 |

## 7.9 정규직 전환 시 IP 구조

정규직으로 전환하는 경우, IP 귀속 구조가 달라집니다.

| 비교 축 | 외주 (옵션 A) | 외주 (옵션 B) | 정규직 |
| --- | --- | --- | --- |
| 저작권 귀속 | 개발자 | 학원 | 회사 귀속 가능성 높음 |
| 월 보상 | 700만원 | 800만원 | 별도 협의 |
| 고용 안정성 | 낮음 | 낮음 | 높음 (근로기준법 보호) |
| 4대보험 | 본인 부담 | 본인 부담 | 회사 부담 |
| 퇴직금 | 없음 | 없음 | 발생 |

정규직 전환은 외주 옵션과 별도로 협의가 필요합니다. 정규직의 경우 고용 안정성과 복리후생이 있는 대신, 업무상저작물로 IP가 회사에 귀속될 수 있어 월 보상 수준이 달라져야 합니다.

법적 근거: 근로기준법(해고 제한), 근로자퇴직급여 보장법

# 8. 비용 총괄 및 계약 옵션

## 8.1 Part 1 비용

| 항목 | 단독 계약 | Part 2 동시 계약 | 지급 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발비 | 400만원 | 200만원 (50% 할인) | 일시불 |
| 운영비 | 0원 | 0원 | Google 무료 플랜 |
| 문자 비용 | 건당 과금 | 건당 과금 | 솔라피 별도 |

## 8.2 Part 2 비용

### 옵션 A: 기본형 (소스코드 인도 + 사용권)

| 항목 | 월 금액 | 12개월 총액 |
| --- | --- | --- |
| 개발비 | 700만원 | 8,400만원 |
| 운영비 (개발 완료 후) | 5~10만원 | 60~120만원/년 |

### 옵션 B: 완전 양도형 (저작재산권 전체 양도)

| 항목 | 월 금액 | 12개월 총액 |
| --- | --- | --- |
| 개발비 | 800만원 | 9,600만원 |
| 운영비 (개발 완료 후) | 5~10만원 | 60~120만원/년 |

### 옵션 C: 정규직 전환형 (별도 협의)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 형태 | 정규직 고용 (근로계약) |
| 급여 | 별도 협의 (시장 기준 참조) |
| IP 조항 | 업무상저작물 구조 → 특약 협의 필요 |
| 복리후생 | 4대보험 + 퇴직금 |

정규직 전환에 관심이 있으시다면 별도 미팅에서 상세 조건을 논의하겠습니다.

## 8.3 시장가 대비 비교

| 구분 | 시장가 (외주) | 본 제안 | 절감 |
| --- | --- | --- | --- |
| Part 1 (GAS) | 300~1,000만원 | 400만원 | 시장 적정가 |
| Part 2 (12개월, 기본형) | 9,000~10,200만원 | 8,400만원 (옵션 A) | 600~1,800만원 |
| Part 2 (저작권 양도 포함) | 10,000만원+ | 9,600만원 (옵션 B) | 400만원+ |

## 8.4 비용 구조 요약 (한눈에 보기)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        비용 구조 요약                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  Part 1 (GAS 프로토타입)                                        │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │  단독 계약: 400만원 (일시불)                                │  │
│  │  Part 2 번들: 200만원 (50% 할인)                           │  │
│  │  운영비: 0원 (Google 무료)                                 │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                           ↓                                     │
│  Part 2 (풀스택 시스템)                                          │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                                                           │  │
│  │  옵션 A (기본형)             옵션 B (완전 양도형)            │  │
│  │  ┌────────────────┐        ┌────────────────┐            │  │
│  │  │ 월 700만원      │        │ 월 800만원      │            │  │
│  │  │ 12개월: 8,400만원│        │ 12개월: 9,600만원│            │  │
│  │  │ 저작권: 개발자   │        │ 저작권: 학원     │            │  │
│  │  │ 내부 사용 무제한 │        │ 외부 판매 가능   │            │  │
│  │  └────────────────┘        └────────────────┘            │  │
│  │                                                           │  │
│  │  옵션 C (정규직 전환형)                                    │  │
│  │  ┌────────────────────────────────────────┐              │  │
│  │  │ 급여: 별도 협의 / IP: 특약 협의 필요     │              │  │
│  │  └────────────────────────────────────────┘              │  │
│  │                                                           │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                 │
│  개발 완료 후 운영비: 월 5~10만원 (Supabase + 도메인)             │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 8.5 지급 방식

| 구분 | 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Part 1 | 완료 후 일시불 | 400만원 (번들 시 200만원) |
| Part 2 | 월 지급 | 매월 말 지급 |

# 9. 개발 일정

## 9.1 Part 1 일정 (GAS 프로토타입)

| 단계 | 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 기능 완성 | 1~2주 | 출결, 상담 기록 완료 |
| 리포트 기능 | 1주 | 자동 통계 생성 |
| UI 개선 및 안정화 | 1~2주 | 사용성 개선, 버그 수정 |
| 총 기간 | 약 1개월 |  |

## 9.2 Part 2 일정 (풀스택 시스템)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Part 2 개발 타임라인                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  Month 1-3   Phase 1: 학생 관리 시스템 (웹)                      │
│  ████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  │
│  → Part 1 마이그레이션 + 다지점 + 분석                            │
│                                                                 │
│  Month 4-6   Phase 2: 문제 풀이 앱 (Android)                     │
│  ░░░░░░░░░░░████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  │
│  → 문제풀이 + 채점 + 정오표 + 오답노트                            │
│                                                                 │
│  Month 7-9   Phase 3: 문제 DB + 3서비스 연동                     │
│  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  │
│  → 문제 CRUD + 분류 + 3서비스 연동                               │
│                                                                 │
│  Month 10-12 안정화 + 단계별 오픈                                │
│  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████████████████  │
│  → 통합 테스트 + 버그 수정 + 런칭                                │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Phase별 상세

| Phase | 기간 | 산출물 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1-3개월 | 학생 관리 웹 | Part 1 마이그레이션 + 다지점 + 분석 |
| Phase 2 | 4-6개월 | 문제 풀이 앱 | 문제풀이 + 채점 + 정오표 + 오답노트 |
| Phase 3 | 7-9개월 | 문제 DB + 연동 | 문제 CRUD + 분류 + 3서비스 연동 |
| 안정화 | 10-12개월 | 전체 시스템 | 통합 테스트 + 버그 수정 + 런칭 |

### 단계별 배포 방식

각 Phase 완료 시 순차적으로 배포하여 중간 결과물을 확인하고 피드백을 반영합니다.

| 시점 | 배포 내용 | 사용 시작 |
| --- | --- | --- |
| 3개월 차 | 학생 관리 시스템 | 관리자/강사 |
| 6개월 차 | 문제 풀이 앱 (베타) | 일부 학생 |
| 9개월 차 | 문제 DB + 연동 | 강사 |
| 12개월 차 | 전체 시스템 정식 오픈 | 전체 |

# 10. 자주 묻는 질문

## Q1. Part 1만 하고 Part 2는 안 해도 되나요?

네, 가능합니다.

Part 1만으로도 현재 스프레드시트 수기 입력 방식보다 훨씬 효율적입니다. Part 1을 먼저 사용해보시고, 다음과 같은 필요가 생길 때 Part 2를 진행하시면 됩니다:

- 학생 수가 500명 이상으로 증가

- 분점 확장 계획

- 학생용 앱 필요

- 고급 분석 기능 필요

## Q2. 개발 완료 후 개발자가 그만두면요?

걱정하지 않으셔도 됩니다:

| 대비책 | 설명 |
| --- | --- |
| 소스코드 인도 | 모든 코드가 학원에 인도되므로 다른 개발자가 유지보수 가능 |
| 표준 기술 사용 | React, Flutter 등 업계 표준 기술로 개발하여 인수인계 용이 |
| 문서화 | 시스템 구조 및 사용법 문서 제공 |
| 저장소 접근권 | GitHub 등 코드 저장소 접근권 이전 |

## Q3. 나중에 옵션 A에서 옵션 B로 바꿀 수 있나요?

네, 가능합니다.

옵션 A로 진행하다가 추후 저작권 완전 양도(옵션 B)가 필요해지면 별도 협의를 통해 전환할 수 있습니다. 기존 지급액의 일부를 크레딧으로 인정하는 방식도 협의 가능합니다.

## Q4. 왜 결제 시스템은 안 만드나요?

결제 시스템은 다음과 같은 이유로 별도 전문 솔루션을 권장합니다:

| 이유 | 설명 |
| --- | --- |
| 보안 규정 | PCI-DSS 등 금융 보안 규정 준수 필요 |
| PG사 계약 | 결제대행사(PG)와 별도 계약 필요 |
| 책임 소재 | 결제 오류 시 금전적 피해 직결 |
| 전문성 | 결제 분야는 별도의 전문 지식 필요 |

권장 대안: 토스페이먼츠, 네이버페이, 카카오페이 등 전문 결제 솔루션 도입

## Q5. iOS 앱은 왜 안 만드나요?

초기 버전에서는 Android만 개발하는 이유:

| 이유 | 설명 |
| --- | --- |
| 개발 비용 | iOS 추가 시 개발 비용 30~50% 증가 |
| 출시 복잡도 | Apple 앱스토어 심사가 까다로움 |
| 시장 점유율 | 한국 모바일 시장에서 Android 점유율이 높음 |
| 학원 환경 | 학원 비치 태블릿은 대부분 Android |

iOS 앱은 Android 앱 안정화 후 추후 협의를 통해 추가 개발 가능합니다.

## Q6. Part 1 데이터를 Part 2로 옮길 수 있나요?

네, 가능합니다.

Part 1(GAS)에서 축적된 학생, 반, 출결, 상담 데이터는 Part 2(풀스택) 개발 시 마이그레이션(이전) 작업을 통해 그대로 옮길 수 있습니다. 데이터 손실 없이 연속적으로 사용 가능합니다.

## Q7. 개발 중에 요구사항이 바뀌면요?

백로그 방식으로 유연하게 대응합니다:

| 기존 방식 | 백로그 방식 |
| --- | --- |
| 처음에 전체 범위 확정 | 매월 “이번 달 할 일” 합의 |
| 범위 변경 시 재협상 필요 | 우선순위 조정이 자연스러움 |
| 요구사항 변경에 취약 | 변화에 유연하게 대응 |

백로그(Backlog): 개발할 기능들의 우선순위 목록. 매월/매분기 검토하여 순서를 조정합니다.

## Q8. 옵션 A와 옵션 B, 어떤 걸 선택해야 하나요?

| 판단 기준 | 옵션 A 선택 | 옵션 B 선택 |
| --- | --- | --- |
| 사용 목적 | HLS 내부 사용 중심 | 외부 판매/사업화 계획 |
| 분점 배포 | HLS 계열 지점만 | 비계열 타 학원도 포함 |
| 비용 우선 | 월 100만원 절약 | 완전한 권리 확보 우선 |
| 향후 계획 | 당장은 내부 사용 | SaaS 사업화 고려 중 |

대부분의 학원에는 옵션 A가 적합합니다. 외부 판매/사업화 계획이 있을 때 옵션 B를 선택하시면 됩니다.

# 11. 다음 단계

## 11.1 진행 프로세스

1. 본 제안서 검토
   └→ 궁금한 점, 추가 요청 사항 협의

2. Part 1 진행 결정
   └→ 계약 조건 합의 (시작일, 지급 방식)
   └→ 개발 착수 (잔여 기능 완성)

3. Part 1 완료 및 검증 (약 1개월)
   └→ 실제 업무에 적용
   └→ 피드백 수집

4. Part 2 진행 결정 (옵션 선택)
   └→ 옵션 A (기본형) / 옵션 B (완전 양도형) / 옵션 C (정규직)
   └→ 상세 범위 및 우선순위 협의
   └→ 계약 체결

5. Part 2 개발 (10~12개월)
   └→ Phase별 단계적 배포
   └→ 매월 진행 상황 공유

6. 개발 완료 후
   └→ 안정화 및 운영 지원
   └→ 필요시 추가 기능 개발 협의

## 11.2 의사결정 체크리스트

### Part 1 진행 여부

- 현재 수기 관리의 비효율성 개선 필요성 공감

- 400만원 투자 가능 (Part 2 동시 계약 시 200만원)

- 1개월 내 시스템 도입 희망

### Part 2 진행 여부

- 다지점 확장 또는 학생용 앱 필요

- 월 700~800만원 개발비 투자 가능

- 10~12개월 개발 기간 수용 가능

### 옵션 선택

- 옵션 A: HLS 계열 내부 사용 중심 (월 700만원)

- 옵션 B: 외부 판매/사업화 계획 있음 (월 800만원)

- 옵션 C: 정규직 전환형 (별도 협의)

## 11.3 문의

본 제안서와 관련하여 궁금한 점이 있으시면 언제든 말씀해 주십시오.

추가 설명이나 미팅이 필요하시면 일정을 조율하겠습니다.

# 12. 참고 자료

## 시장 데이터

| 자료명 | 출처 | URL |
| --- | --- | --- |
| SW기술자 평균임금 2026년 | KOSA | https://www.sw.or.kr/site/sw/ex/board/View.do?cbIdx=304&bcIdx=64717 |
| 프리랜서 개발자 단가 2025 | 위시캣 | https://blog.wishket.com/blog/freelance-developer-rates-2025 |
| 앱 개발 비용 데이터 가이드 | 위시캣 | https://blog.wishket.com/blog/app-development-cost-data-guide |
| 학생관리 자동화 웹 프로젝트 | 위시캣 | https://www.wishket.com/project/147617/ |
| 학원생 관리 솔루션 웹+앱 프로젝트 | 위시캣 | https://www.wishket.com/project/124545/ |

## 법률/제도

| 자료명 | 출처 | URL |
| --- | --- | --- |
| 저작권법 제9조(업무상저작물) 해설 | 문화체육관광부 | https://www.mcst.go.kr/kor/s_policy/dept/deptView.jsp?pSeq=1305&pDataCD=0417000000&pType=01 |
| 저작권법 제45조(저작재산권의 양도) | 법령정보센터 | https://www.law.go.kr/lsLinkProc.do?lsNm=%EC%A0%80%EC%9E%91%EA%B6%8C%EB%B2%95&ancYnChk=0&mode=20&0&chrClsCd=010202&joNo=004500000&efYd=20251223# |
| 근로기준법(해고 제한/해고예고) | 법령정보센터 | https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=265959&efYd=20251023#0000 |
| 근로자퇴직급여 보장법 | 법령정보센터 | https://www.law.go.kr/lsLinkProc.do?lsNm=%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EC%9E%90%ED%87%B4%EC%A7%81%EA%B8%89%EC%97%AC%20%EB%B3%B4%EC%9E%A5%EB%B2%95&chrClsCd=010202&mode=20&ancYnChk=0&lsId=000746&chrCls=010202&joNo=000800000&viewCls=lsRvsDocInfoR |
| SW분야 표준계약서 | SPRi | https://spri.kr/posts/view/23132 |

작성자: 해민 작성일: 2026-02-08 버전: 3.0